Załącznik Nr 3 do s.i.w.z

UMOWA NR………

(projekt)

Zawarta w dniu.............................. pomiędzy Gminą Skarżysko Kościelne mającą siedzibę przy ul. Kościelnej 2a w Skarżysku Kościelnym reprezentowaną przez:

Wójta Gminy - Pana Zbigniewa Celskiego.

Zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a .............................................................................................................

reprezentowanym przez .........................................................................

Zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

§ 1.

- Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zmówienia publicznego tj. zadania inwestycyjnego pn:  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym oraz budowa Zielonej Sali Gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 887”.

- Przedsięwzięcie jak w pkt. 1. jest planowane do realizacji w granicach działki nr ewid. 887 w miejscowości Skarżysko Kościelne przy ul. Szkolnej 5. Zadanie inwestycyjne jw. będzie współfinansowane ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 6.2 – „Rewitalizacja małych miast” w ramach projektu pn.: „Ożywienie przestrzeni wokół obiektów użyteczności publicznej wraz z poprawą bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności centrum Gminy Skarżysko Kościelne”

Zakres robót obejmie wykonanie:

W pierwszej kolejności termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym poprzez docieplenie przegród zewnętrznych.

Ściany zewnętrzne docieplenie płytą styropianową grub. 10,0 cm

Stropodach ocieplenie stropodachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 80.

Roboty wykończeniowe / obróbki blacharskie obejmują opierzenia (kominy, wywietrzaki dachowe, wsporniki antenowe, wyłazy dachowe, inne elementy związane z utrzymaniem i konserwacją kominów, etc.) wykonanie nowych parapetów zewnętrznych.

Roboty wykończeniowe / tynki zewnętrzne - cienkowarstwowe na siatce z tworzyw sztucznych (według technologii wybranej firmy); kolorystyka elewacji w nawiązaniu do kolorystki budynku Gimnazjum usytuowanego po północnej stronie przedmiotowego budynku Szkoły Podstawowej.

W drugiej kolejności przedmiotem zamówienia jest ponadto budowa Zielonej Sali Gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą / wewnętrzną działki (ciągi piesze, obiekty małej architektury), wraz z urządzeniami w miejscach do prowadzenia zajęć gimnastycznych oraz wypoczynku.

Układ komunikacyjny chodniki (ciągi piesze) i miejsce do prowadzenia zajęć o nawierzchni z kostki elastycznej barwionej, o spadku poprzecznym 0,5 – 2,0 %, oraz podłużnym max. 4 %,

Ukształtowanie terenu i zieleni:

- w obrębie projektowanego obiektu teren wypoziomowany,

- teren pozostały bez zmian,

- wzdłuż granicy działki pas zieleni izolacyjnej niskiej i średniej w postaci drzew liściastych oraz zieleńca,

- wewnątrz działki zaprojektowano zieleń w postaci krzewów iglastych / liściastych oraz drzew,

- pozostała cała powierzchnia Zielonej Sali Gimnastycznej za wyjątkiem miejsca do zajęć lekcyjnych i ciągów pieszych przewidziana jako zieleniec niski - trawniki,

W skład Zielonej Sali Gimnastycznej wchodzą następujące elementy:

- balans (równoważnia)

- przeplotnia (podwójna)

- równoważnia

- siatka "Żółw" (przeplotnia)

- zestaw rekreacyjno - gimnastyczny "małpi gaj"

- przeplotnia "siatka motyl"

- ławki (2 x pochyła + 2 x prosta) + skład przyrządów

- bambus - (słupy (x2) + lina (x2))

- słupki - gobliny / elfy

- bal pochyły

- liany

- beczka

- ławka z oparciem (np. ogrodowa, z drewna) - sztuk 3,

- ławka bez oparcia / do leżakowania (np. ogrodowa, z drewna) - sztuk 3,

- stolik (np. ogrodowy, z drewna) - sztuk 2,

- krzesła (np. ogrodowe, z drewna) - sztuk 4.

- altana – zadaszone miejsce do prowadzenia zajęć (np. ogrodowa, z drewna) - sztuk 1,

- kosze na śmieci – sztuk 2,

- ławka z oparciem - parkowa (np. ogrodowa, z drewna) - sztuk 6,

- Szczegółowy opis robót, co do zakresu, ilości i sposobu ich wykonania będący przedmiotem niniejszego zamówienia został określony:

2.1 - projektem budowlanym „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym, ul. Szkolna 5 działka nr ewid. 887”,  – opracowanym przez mgr inż. arch. Zbigniewa Doktóra oraz inż. Andrzeja Kowalskiego,

projektem budowlanym „Zielonej Sali Gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 887 w miejscowości Skarżysko Kościelne przy ul. Kolonia” – opracowanym przez mgr inż. arch. Annę Maciantowicz oraz inż. Andrzeja Kowalskiego - stanowiącymi załącznik nr  7a i 7b do s.i.w.z.

-	specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

-	kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z zastosowaniem materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz – należytą starannością w jego wykonaniu i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w umowie.

§ 2.

1.   Termin przystąpienia do wykonania robót jak w § 1 - w ciągu 14-dni od daty podpisania   umowy.

2.    Strony ustaliły termin realizacji zamówienia  do dnia 30-11-2010r.

3.  Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót - w granicach działki 887 w miejscowości Skarżysko Kościelne, protokółem przekazania placu budowy w terminie określonym w pkt.1 wraz z kompletem dokumentacji, jak w § 1. pkt. 4 umowy i dziennikiem budowy.

§ 3.

- Za wykonanie zamówienia publicznego jak w §1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie – zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, tj.

  - Cena netto........................................zł

(słownie..................................................................................................)

- Cena brutto.......................................zł

( słownie.................................................................................................)

W tym podatek VAT w wysokości.................%   to jest w kwocie:

(słownie .....................................................................          …………….)

2.   Wynagrodzenie jak w pkt.1 ustalono na podstawie planowanych ilości robót i stawek cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do umowy.  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie zawierają  koszty związane z realizacją zamówienia jak w § 1 umowy tj. robót przygotowawczych, pomocniczych, organizacji placu budowy, obsługi geodezyjnej, badań, inwentaryzacji geodezyjnej i są cenami stałymi przez cały okres trwania umowy.

3.  W przypadku zmiany ilości robót, będą one rozliczane na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilości robót, zatwierdzonych przez Zamawiającego.

4   Roboty nie ujęte w przedmiarze i nie dające się przewidzieć a konieczne do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je na zlecenie Zamawiającego jako roboty dodatkowe. Przed przystąpieniem do ich wykonania, zostanie przedstawiona  wycena tych robót. Wykonawca wykona je na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, na podstawie protokółów konieczności podpisanych przez strony umowy.

5   Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. O powyższym fakcie Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego.

§ 4.

Szczegółowe terminy realizacji robót wraz z podaniem ich wartości zostaną zawarte w harmonogramie rzeczowo – finansowym opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, będącym załącznikiem do niniejszej umowy o wykonanie zamówienia.

§ 5.

- Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokółu odbioru wykonanych elementów robót,  potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj. prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzeniem wykonania i przyjęcia robót przez Zamawiającego.

- Zapłata należności dokonana będzie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy, nr: …………………………………………………………………………………...............

§ 6.

    - Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni licząc od daty zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości do odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.

    - O gotowości do odbioru. końcowego robót Wykonawca zawiadomi odrębnie Zamawiającego na piśmie

    - Z czynności odbioru robót będzie sporządzony protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru  oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad, jeżeli takie wystąpią.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania wadliwych elementów  po raz drugi.

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas czynności odbiorowych atesty, certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie użytych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dziennik budowy.

    - W terminie 14 dni po upływie terminu gwarancji nastąpi odbiór gwarancyjny, mający na celu stwierdzenie i usunięcie ewentualnych wad okresu gwarancji.

§ 7.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu  36-miesięcznej  gwarancji na roboty objęte niniejszą umową  licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Strony ustalają 12-miesięczny okres rękojmi na wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego robót.

3.   Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

4.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek  powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterek najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od dnia powiadomienia o ich zaistnieniu przez Zamawiającego.

§ 8.

- Strony ustaliły, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne w następujących wypadkach i okolicznościach:

- Jeżeli Wykonawca odstąpi od wykonania zamówienia z winy leżącej po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 5 % ceny ofertowej.

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od wykonania zamówienia z winy leżącej po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę w wysokości 5 % ceny ofertowej.

- W przypadku przekroczenia terminu wykonania zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,1 % ceny ofertowej, za każdy dzień zwłoki, jeśli przekroczenie nastąpiło z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

- Za zwłokę w odbiorze końcowym robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający płaci kary umowne Wykonawcy, w wysokości 0,1 % ceny ofertowej W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia stosownie do art.145 ust.1  ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać  wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

- Strony zastrzegają sobie prawo od odszkodowania  uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9.

- Wykonawca wyznacza: ..................................................... do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot umowy.

- Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest  ………………………………………

3.  Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełni: …………………………………..

§ 10.

Wykonawca zaopatrzy się w materiały przewidziane do wbudowania montażu, spełniające wymagania w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane.

§ 11.

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia i oznakowania robót i od momentu przekazania frontu robót odpowiada za mienie znajdujące się na placu budowy.

§ 12.

- Wykonawca zapewni ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na okres od daty rozpoczęcia do zakończenia robót.

- Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed Rozpoczęciem robót.

§ 13.

- Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, na zasadach określonych w pkt.XV. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zwrot zabezpieczenia jw. nastąpi na zasadach i w terminach określonych w pkt. XV. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 14.

1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w    następujących wypadkach:

1.1.  Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązania firmy,

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c. Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez  okres1 miesiąca,

d. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia   przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

e. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też

nienależycie  wykonuje swoje zobowiązania umowne,

1.2.   Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

a. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio  okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.

2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3.   W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy  udziale Zamawiającego sporządzi protokół  inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

a. zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

b. sporządzić wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający,

c. wezwać Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4.  W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający  przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

a .dokonania odbioru robót, o których mowa w pkt. 3 oraz zapłaty za nie wynagrodzenia

b. odkupienia pozostałych materiałów

c. przejęcia placu budowy.

§ 15

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 16

- Wykonawca może powierzyć wykonanie  zamówienia podwykonawcom

2. W  przypadku powierzenia robót przez Wykonawcę   podwykonawcom, należność wykazana w fakturze za roboty wykonane przez podwykonawców przekazana

zostanie na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności podwykonawcom w terminie 30 dni od daty przedłożenia /dostarczenia/ Zamawiającemu tego dowodu. Dowodem tym jest oryginał oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury podwykonawcy zaakceptowaną przez Wykonawcę.

§ 17

1.   Zmiana  niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie  pisemnej, za zgodą stron umowy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

a) osób wymienionych w § 9 niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jeśli są wymagane) i spełniające wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji,

b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, siły wyższej, niekorzystnych warunków meteorologicznych uniemożliwiających realizację umowy, nie wynikających z winy Wykonawcy oraz wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa § 3 pkt.3  umowy,,

c) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

d)   danych  teleadresowych w przypadku ich zmiany,

e)   numeru rachunku bankowego Wykonawcy, w przypadku  jego zmiany.

3.   Zmiany umowy o wykonanie zamówienia mogą być dokonywane na warunkach:

a)   zmiany mogą być wnioskowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego.

b)   uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,

c)   forma pisemna wprowadzenia zmiany, pod rygorem nieważności.

§ 18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy K.C.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla miejsca zawarcia umowy.

§ 19.

Integralną część niniejszej umowy stanowią załącznik:

- Oferta wykonania – zał. Nr 1,

- Kosztorys ofertowy zał. Nr 2,

- Harmonogram rzeczowo – finansowy robót –zał. Nr 3,

§ 20.

Niniejsza umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: