Załącznik nr 1

| L.p. | Tytuł zadania | Zakres rzeczowy zadania | Koszt zadania /tys. zł/ | Źródła finansowania /tys. zł/ | Okres realizacji /lata/ | Skrócone uzasadnienie potrzeby Opis zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ilość | jedn. | całkowity koszt | 2016 | 2017 | 2018 | środki własne | środki zewn. | środki ogółem | Rozp. | Zakoń. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | System zdalnego odczytu wodomierzy |  |  | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | - | 300 | 2016 | 2018 |  |
|  | RAZEM: |  |  | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 0 | 300 | - | - |  |
| 2. | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej: |
| 2.1 | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego w Skarżysku-Kamiennej | 500 | m | 170 | - | 20 | 150 | 170 | - | 170 | 2017 | 2018 | Planowana przebudowa ulicy. Zły stan techniczny |
| 2.2 | Budowa pompowni IIo na terenie zbiornika Krakowska w Skarżysku-Kamiennej | 1 | szt | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 2017 | 2017 | Inwestycja, poprawa zaopatrzenia w wodę |
| 2.3 | Budowa sieci wodociągowej łącząca zbiorniki I strefy w rejonie ulicy Krakowskiej z siecią wodociągową w ulicy Parkingowej w Skarżysku-Kamiennej | 500 | m | 140 | - | 10 | 130 | 140 | - | 140 | 2017 | 2018 | Inwestycja, poprawa zaopatrzenia w wodę |
| 2.4 | Budowa sieci wodociągowej pod rzeką Kamienną w kierunku Zakładu Z-2 w Skarzysku-Kamiennej | 1000 | m | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | 2017 | 2017 | Zły stan techniczny. |
| 2.5 | Wymiana rurociągu od studni nr 3 do stacji Uzdatniania wody | 150 | m | 60 | - | 10 | 50 | 60 | - | 60 | 2017 | 2018 | Zły stan techniczny. |
| 2.6 | Wymiana rurociągu od studni nr 4 do stacji Uzdatniania wody | 300 | m | 80 | - | 10 | 70 | 80 | - | 80 | 2017 | 2018 | Zły stan techniczny. |
| 2.7 | Wymiana sieci wodociągowej w os. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej. | 50 | m | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | 2017 | 2017 | Zły stan techniczny. |
| 2.8 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej | 150 | m | 50 | 50 | - | - | 50 | - | 50 | 2016 | 2016 | Brak odcinka sieci. |
| 2.9 | Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Chłodnej i Spacerowej wraz z przyłączami w Skarżysku-Kamiennej | 300 | m | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 2016 | 2016 | Zły stan techniczny. Planowana przebudowa ulic. |
| 2.10 | Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Skarżysko-Kamienna i Skarżysku-Kościelne | 2000 | m | 320 | 20 | - | 300 | 320 | - | 320 | 2016 | 2018 | Inwestycja, poprawa zaopatrzenia w wodę |
| 2.11 | Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Rejowskiej na odcinku od ul. Zielnej do ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej | 500 | m | 145 | 15 | - | 130 | 145 | - | 145 | 2016 | 2018 | Zły stan techniczny sieci (azbest). |
| 2.12 | Przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ul. Sportowej (od ul. Multanka do stadionu sportowego przy ul. Słonecznej) w Skarżysku-Kamiennej. | 800 | m | 180 | 10 | 170 | - | 180 | - | 180 | 2016 | 2017 | Zły stan techniczny. |
| 2.13 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Walecznych wraz z przyłączami w Skarżysku-Kamiennej | 500 | m | 160 | - | 10 | 150 | 160 | - | 160 | 2017 | 2018 | Zły stan techniczny sieci (wykonanie 1937) |
| 2.14 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowa wraz z przyłączami w Skarżysku-Kamiennej | 500 | m | 160 | 10 | 150 | - | 160 | - | 160 | 2016 | 2017 | Zły stan techniczny sieci (wykonanie 1937) |
| 2.15 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów (od ulicy Walecznych do ul. Sosnowej) do ul. w Skarżysku-Kamiennej | 1000 | m | 220 | - | 20 | 200 | 220 | - | 220 | 2017 | 2018 | Zły stan techniczny sieci (wykonanie 1937) |
| 2.16 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę magistrali wodociągowej łączącej sieć wodociągową w ul. Prostej ze Stacją Uzdatniania Wody w Skarżysku-Kamiennej | 1000 | m | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 2018 | 2018 | Inwestycja, poprawa zaopatrzenia w wodę |
| 2.17 | Wymiana sieci wodociągowej od ul. 3 Maja do mostu na ulicy 11-go Listopada w Skarżysku-Kamiennej | 700 | m | 500 | 500 | - | - | 500 | - | 500 | 2016 | 2016 | Zły stan techniczny. |
| 2.18 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Św. Brata Alberta w Skarżysku - Kamiennej | 150 | m | 70 | 20 | 50 | - | 70 | - | 70 | 2016 | 2017 | Brak odcinka sieci wodociągowej |
| 2.19 | Remonty bieżące sieci i przyłączy wodociągowych |  |  | 450 | 150 | 150 | 150 | 450 | - | 450 | 2016 | 2018 | Zły stan techniczny, przebudowa ulic, bieżąca eksploatacja |
|  | RAZEM: |  |  | 3285 | 875 | 1050 | 1360 | 3285 | 0 | 3285 |  |  |  |
| 3. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej |
| 3.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Legionów w Skarżysku-Kamiennej. | 100 | m | 50 | 50 | - | - | 50 | - | 50 | 2016 | 2016 | Brak odcinka sieci. |
| 3.2 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pułaskiego w Skarżysku-Kamiennej | 13 | m | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 2017 | 2017 | Zły stan techniczny, przebudowa ulicy |
| 3.3 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej | 700 | m | 210 | 10 | 200 | - | 210 | - | 210 | 2016 | 2017 | Zły stan techniczny, przebudowa ulicy |
| 3.4 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spornej w Skarżysku-Kamiennej | 200 | m | 70 | 70 | - | - | 70 | - | 70 | 2016 | 2016 | Zły stan techniczny. |
| 3.5 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Chłodnej i Spacerowej w Skarżysku-Kamiennej | 300 | m | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 2016 | 2016 | Zły stan techniczny, przebudowa ulic. |
| 3.6 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej. | 600 | m | 145 | - | 15 | 130 | 145 | - | 145 | 2017 | 2018 | Zły stan techniczny. |
| 3.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Św. Brata Alberta w Skarżysku-Kamiennej. | 300 | m | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 2017 | 2017 | Brak odcinka sieci. |
| 3.8 | Przebudowa kanału tłocznego od przepompowni w ul. Prostej w kierunku ul. Brzozowej w Skarżysku- Kamiennej. | 150 | m | 55 | - | 5 | 50 | 55 | - | 55 | 2017 | 2018 | Zły stan techniczny. |
| 3.9 | Remonty bieżące kanalizacji sanitarnej |  |  | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | - | 600 | 2016 | 2018 |  |
|  | RAZEM: |  |  | 1355 | 430 | 545 | 380 | 1355 | 0 | 1355 |  |  |  |
| 4. | Zakupy inwestycyjne |
| 4.1 | Pojazd (ciągnik) do obsługi Oczyszczalni Ścieków z osprzętem | 1 | szt. | 300 | 300 | - | - | 300 | - | 300 | 2016 | 2016 | Pojazd do obsługi Oczyszczalni Ścieków z ładowaczem czołowym wraz z osprzętem 2 szt. przyczepy do wywozu skratek i piachu samowyładowcze, przyczepa ascenizacyjna, kosiarka do trawy |
| 4.2 | Samochód dostawczy do 3,5t. | 4 | szt. | 400 | 100 | 100 | 200 | 400 | - | 400 | 2016 | 2018 | Samochody dostawcze dla potrzeb brygad wodociągowych i kanalizacyjnych po 2 szt. |
| 4.3 | Zakup mini koparki do 2,0t. | 1 | szt. | 150 | 150 | - | - | 150 | - | 150 | 2016 | 2016 |  |
| 4.4 | Zainstalowanie kraty rzadkiej na dopływie do Oczyszczalni Ścieków | 1 | szt. | 500 | - | - | 500 | 500 | - | 500 | 2018 | 2018 |  |
| 4.5 | Rozbudowa systemu informatycznego |  |  | 200 | 70 | 70 | 60 | 200 | - | 200 | 2016 | 2018 | Rozbudowa/modernizacja systemu informatycznego (oprogramowania) m.in. system bilingowy wraz z płatnościami masowymi, poleceniem zapłaty; zarządzaniem majątkiem sieciowym; system typu ERP |
| 4.6 | Zakupy związane z bieżącą działalnością Spółki |  |  | 1200 | 400 | 400 | 400 | 1200 | - | 1200 | 2016 | 2018 |  |
|  | Razem; |  |  | 2750 | 1020 | 570 | 1160 | 2750 | 0 | 2750 |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: | 7690 | 2425 | 2265 | 3000 | 7690 | 0 | 7690 |  |  |  |