Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 190636-2013 z dnia 2013-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko Kościelne
Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych...
Termin składania ofert: 2013-06-03

Numer ogłoszenia: 109577 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 190636 - 2013 data 15.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, fax. 041 2714481.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Na zakres przedmiotu zamówienia składa się wykonanie: - kanału ściekowego o średnicy Ø 200 mm i łącznej długości L = ca 1794,50 mb - przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicach Ø 160 mm i łącznej długości L = ca 124,50 mb - rurociągów tłocznych o łącznej długości L = ca 214,50 mb - przepompowani sieciowej ścieków (P-5) - szt. 1 (z uwzględnieniem w montażu przepompowni doliczenia podłączenia szafy sterowniczej do złącza kablowo-pomiarowego za pomocą kabla YKY 5x10 ok. 4mb). Kanały grawitacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC o wydłużonych kielichach o średnicy 0,20 m klasy T, rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych PE o średnicy PE 63 - 90 mm. Przykanaliki sanitarne do granic nieruchomości - przewidziano z rur PVC o średnicach 160 i 200 mm. Przykanaliki ściekowe należy wykonać w pasie drogi i zakończyć zaślepką lub studnią, o ile w projekcie przewidziano studzienki w zbliżeniach do granicy nieruchomości. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej i projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji w ul. Słoneczna, Spokojna i Południowa, opracowanego przez projektanta Janusza Tkaczyka z BPBK S.A. Szczegółowy opis robót, co do zakresu, ilości i sposobu ich wykonania będący przedmiotem niniejszego zamówienia został określony: - projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 7 do s.i.w.z. - przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 8 do s.i.w.z. - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 9 do s.i.w.z.

- W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Na zakres przedmiotu zamówienia składa się wykonanie: - kanału ściekowego o średnicy Ø 200 mm i łącznej długości L = ca 1794,50 mb - przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicach Ø 160 mm i łącznej długości L = ca 124,50 mb - rurociągów tłocznych o łącznej długości L = ca 214,50 mb - przepompowani sieciowej ścieków (P-5) - szt. 1 (z uwzględnieniem w montażu przepompowni doliczenia podłączenia szafy sterowniczej do złącza kablowo-pomiarowego za pomocą kabla YKY 5x10 ok. 4mb). Kanały grawitacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC o wydłużonych kielichach o średnicy 0,20 m klasy T, rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych PE o średnicy PE 90 mm. Przykanaliki sanitarne do granic nieruchomości - przewidziano z rur PVC o średnicach 160 i 200 mm. Przykanaliki ściekowe należy wykonać w pasie drogi od kanału głównego tylko do granic posesji i zakończyć szczelnym deklem, zaślepką w granicy nieruchomości zapewniając grawitacyjny spływ ścieków z danej nieruchomości. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej i projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji w ul. Słoneczna, Spokojna i Południowa, opracowanego przez projektanta Janusza Tkaczyka z BPBK S.A. Szczegółowy opis robót, co do zakresu, ilości i sposobu ich wykonania będący przedmiotem niniejszego zamówienia został określony: - projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 7 do s.i.w.z. - przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 8 do s.i.w.z. - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 9 do s.i.w.z.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).

- W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

- W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

- W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 35.000 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). 2.Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3.Termin wniesienia wadium upływa dnia 03.06.2013r. o godz. 10:00..

- W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 35.000 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). 2.Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3.Termin wniesienia wadium upływa dnia 21.06.2013r. o godz. 10:00.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).

- W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, 2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, osób sprawujących nadzór inwestorski, osób wymienionych do kierowania robotami budowlanymi oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 3) konieczności zmiany w przedmiocie zamówienia w szczególności zmiany wynikającej ze zmian w projekcie, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 4) zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto. 5) przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, b) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - utrzymujących się co najmniej 7 dni. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, d) wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wykonania umowy, e) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, f) wystąpienia innych przyczyny zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących czasową niemożliwością prowadzenia prac. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły przyczyny zewnętrzne, o których mowa w zdaniu poprzednim. 6) pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy.

- W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, 2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, osób sprawujących nadzór inwestorski, osób wymienionych do kierowania robotami budowlanymi oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 3) konieczności zmiany w przedmiocie zamówienia w szczególności zmiany wynikającej ze zmian w projekcie, 4) zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto. 5) przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, b) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - utrzymujących się co najmniej 7 dni. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, d) wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wykonania umowy, e) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, f) wystąpienia innych przyczyny zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących czasową niemożliwością prowadzenia prac. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły przyczyny zewnętrzne, o których mowa w zdaniu poprzednim. 6) pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, pok. 102 (sekretariat).

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, pok. 102 (sekretariat).

/podpis na oryginale/

Wójt Gminy

/-/ Zdzisław Woźniak