UCHWAŁA NR XXIII/138/2016

RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

z dnia 19 października 2016r

w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Spółce pn. Miejskie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej na lata 2016-2018  - aktualizacja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) w związku  z art. 21 ust. 5 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tekst jednolity Dz. U. z  2015r. poz. 139 z późniejszymi zmianami).

RADA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE uchwala,  co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                      i urządzeń kanalizacyjnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka                   z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej na lata 2016-2018 – aktualizacja.

2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą 
w Skarżysku -Kamiennej przy ul. Cichej 8 jest Spółką z udziałem gmin: Skarżysko-Kamienna

i Skarżysko Kościelne.

Zgodnie z art.21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz.139 
z póżn.zm.)  wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych na lata 2016 – 2018 został uchwalony Uchwałą Nr X/65/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 04 września 2015r.

W dniu 29.09.2016r. M.P.W. i K. w Skarżysku -Kamiennej  wystąpiło  z wnioskiem

o uchwalenie aktualizacji Planu jw.

Aktualizacja Planu wynika z konieczności wprowadzenia nowych, nie przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, wnioskowanych przez mieszkańców i przedsiębiorców
 i dokonania zmian w następującym zakresie:

Pozycja 2.2 Planu

Przesunięcie terminu realizacji zadania  na rok 2018, z uwagi na konieczność dostosowania terminu z zadaniem w pozycji 2.3 Planu. Sieć wodociągowa połączona z pompownią II .

Pozycja 2.10 Planu

Przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2017, z uwagi na konieczność opracowania modelu przepływu. Wskazanie lokalizacji sieci łączącej miejscowości Skarżysko – Kamienna i Skarżysko Kościelne uzależnione jest od wyników sporządzonego modelu przepływu.

Pozycja 2.17 Planu

Przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2018, z uwagi na konieczność upływu terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na budowę ul. 3-go Maja.

Pozycja 2.18 Planu

Przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2016, z uwagi na konieczność uzbrojenia terenu w sieć wodociągową z uwagi na prowadzone w roku 2016 przy ulicy Św. Brata Alberta budowy budynków jednorodzinnych.

Pozycja 3.3 Planu

Przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2016, z uwagi na konieczność wykonania przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej przed prowadzoną przez Zarząd Dróg Powiatowych 
w Skarżysku -Kamiennej przebudową ulicy Szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej.

Dodatkowe pozycje wprowadzone do planu:

Pozycja 2.20 Planu

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Asfaltowej w Skarżysku -Kamiennej

Wprowadzona w Plan do realizacji w roku 2016 z uwagi na konieczność wymiany sieci 
wodociągowej w ulicy Asfaltowej  nie spełniającej wymogów technicznych, jak również wymagań stawianych w zakresie ochrony przeciw pożarowej, dla przyszłych obiektów 
prowadzących działalność produkcyjną (teren inwestycyjny).

Pozycja 2.21  Planu

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Niepodległości, Szydłowieckiej  i Wiejskiej 
w Skarżysku -Kamiennej

Wprowadzona w Plan do realizacji w roku 2016 z uwagi na konieczność wymiany sieci wodociągowej w ulicach Niepodległości, Szydłowieckiej, Wiejskiej z uwagi na jej zły stan techniczny, w związku z prowadzoną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej przebudową ulicy Szydłowieckiej w Skarżysku -Kamiennej.

Pozycja 2.22 Planu

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Niepodległości w Skarżysku-Kamiennej

Wprowadzona w Plan do realizacji w roku 2017 z uwagi na konieczność zapewnienia dostawy wody do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Niepodległości będących poprzednio własnością PKP.S.A. i zasilanych z sieci wodociągowej PKP.S.A.

Pozycja 2.23 Planu

Budowa przyłącza wodociągowego zasilającego Szpital Powiatowy w ulicy Ekonomii

w Skarżysku-Kamiennej.

Przyłącze niezbędne do zapewnienia dostawy wody dla potrzeb budynku Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Brak miejskiej sieci wodociągowej. Budynek zasilany z sieci wodociągowej Zakładów Metalowych.

Pozycja 3.9 Planu

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej.

Wprowadzona w Plan do realizacji w roku 2016 z uwagi na konieczność podłączenia się budynków mieszkalnych przy ul. 3-go Maja w Skarżysku – Kamiennej do kanalizacji sanitarnej.