Załącznik nr 2

do Programu

*Tab. Harmonogram rzeczowo – finansowy na lata 2017 – 2020*

| **Lp.** | **Obszar interwen-cji** | **Zadanie** | **Instytucja odpowiedziała na za realizację (+jednostki włączone)** | **Szacunkowe koszty realizacji zadania [zł]** | **Źródła finansowania** | **Informacje o zadaniu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2017** | **Rok 2018** | **Rok 2019** | **Rok 2020** | **Razem** |
| **1** | **OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA** | Działania zmierzające do redukcji emisji CO2 w Gminie Skarżysko Kościelne w stosunkudo roku bazowego 2010 na podstawie dokumentu PGN dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016-2022 | Właściciele i zarządcy nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe przedsiębiorcy, Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, Zakład Gazowniczy | 23 500 | 329 400 | 6 000 000 | 6 035 500 | 12 388 400 | Środki własne mieszkańców, przedsiębiorców i Urzędu Gminy oraz dofinansowanie m.in. z: RPOWŚ WFOŚiGW, NFOŚiGW, PROW, Budżet Państwa (NPPDL) | ograniczenie niskiej emisji |
| Sukcesywna kontrola uciążliwych źródeł zanieczyszczeń | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | - | - | - | - | - | w ramach działalności statutowej | zwalczanie złych nawyków spalania odpadów w piecach przydomowych |
| **2** | **ZAGROŻENIA HAŁASEM** | Budowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne | Gmina Skarżysko Kościelne | 540 000*według: WPF z 2017 r.* | 2 310 000*według: WPF z 2017 r.* | 780 000*według: WPF z 2017 r.* | - | 3 630 000*według: WPF z 2017 r.* | Środki własne, dotacje UE (RPOWŚ działanie 5.1), dotacje krajowe | Zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu poprzez poprawę jakości gminnych ciągów drogowych |
| **3** | **GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA** | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Skarżysko Kościelne | Gmina Skarżysko Kościelne, MPWK Sp. z o.o. w Skarżysku -Kamiennej | 420 000*według: WPF z 2017 r.* | - | - | - | 420 000 | Środki własne, wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku -Kamiennej na realizację zadania | dostęp do sieci kanalizacyjnej a tym samym eliminacja szamb przydomowych zanieczyszczających wody gruntowe |
| Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne | Gmina Skarżysko Kościelne | 30 000*według: WPF z 2017 r.* | - | - | - | 30 000 | Środki własne, dotacje krajowe, środki UE | ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniami spływającymi z nawierzchni dróg |
| **4** | **ZASOBY GEOLOGICZNE** | Utrzymanie wyłączenia spod zabudowy udokumentowanych złóż kopalin oraz zalecenia nie wprowadzania na tych terenach infrastruktury technicznej | Gmina Skarżysko Kościelne | - | - | - | - | - | w ramach działalności statutowej | ochrona nieeksploatowa--nych złóż kopalin |
| **5** | **GLEBY** | Zabezpieczenie gruntów rolnych i leśnych przed zmianą zagospodarowania poprzez właściwe uwzględnianie ich przeznaczenia w dokumentach planistycznych | Gmina Skarżysko Kościelne | - | - | - | - | - | w ramach działalności statutowej  | działanie regulacyjne  |
| **6** | **GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW** | Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania | Gmina Skarżysko Kościelne | 323 976 | 325 000 | 325 000 | 330 000 | 1 303 976 | Środki własne | ogranicza-nie odpadów składowanych na wysypiskach |
| Utrzymanie lub zwiększenie dotychczasowych poziomów recyklingu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła) | Gmina Skarżysko Kościelne |
| Utrzymanie lub zwiększenie dotychczasowych poziomów recyklingu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe) | Gmina Skarżysko Kościelne |
| Sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest*źródło: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015-2032”* | Podmioty odpowiedzialne | 88 363 (cena netto)  | 110 454 (cena netto) | 132 545 (cena netto) | 154 635 (cena netto) | 485 997 (cena netto) | Środki własne, środki NFOŚiGW i/lub WFOŚiGW w Kielcach | Unieszkodliwia-nie odpadów niebezpiecznych |
| Prowadzanie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów | Gmina Skarżysko Kościelne | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | Środki własne, środki WFOŚiGW w Kielcach | edukacja społeczeństwa w zakresie właściwego postepowania z odpadami |
| **7** | **ZASOBY PRZYRODNICZE** | Opieka nad pomnikami przyrody | Gmina Skarżysko Kościelne | - | - | - | - | według potrzeb | środki własne | ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej |
| Kontynuacja finansowania Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | według potrzeb | środki własne | promocja krajobrazu regionu |
| Prowadzenie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych i wśród mieszkańców | Gmina Skarżysko Kościelne | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | Środki własne i dofinansowanie z WFOŚ | Pogłębianie i udostępnia-nie wiedzy o zasobach przyrodniczych i walorach krajobrazowych Gminy |
| **8** | **ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI** | Szkolenia Ochotniczej Straży Pożarnej | Gmina Skarżysko Kościelne | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 7 000 | Środki własne, środki WFOŚiGW, RPO WŚ, PROW | usprawnienie działania OSP |
| Modernizacja osprzętowania Ochotniczej Straży Pożarnej | Gmina Skarżysko Kościelne | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 65 000 | 225 000 | Środki własne, środki WFOŚiGW, RPO WŚ, PROW | usprawnienie działania OSP |