Załączniki nr 2

Projekt umowy

U M O W A  ....... /2023.In.III

zawarta w dniu …………… r. w Skarżysku Kościelnym pomiędzy:

Gminą Skarżysko Kościelne z siedzibą w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, NIP:663-1338489; REGON:291010168

reprezentowaną przez: Jacka Bryzika - Wójta Gminy

zwaną w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

a

firmą: …………………………….................................................

…................................................................................................................................................

reprezentowaną przez: …………………………..

zwaną w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”

W wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł została zawarta  umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie dla pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedżwiedzi – Etap II” w zakresie:

- Ul. Szydłowiecka strona parzysta- od działki nr 512, - do końca ul. Szydłowieckiej

- Ul. Szydłowiecka strona nieparzysta- od działki nr 331, do końca ul. Szydłowieckiej

- Cała ul. Boczna łącznie z budynkiem Szkoły Podstawowej

2.  Realizacja zamówienia w szczególności obejmuje w ramach przygotowanej przez Zamawiającego koncepcji projektowej:

- Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2 egz.

- Zapewnienie badań geotechnicznych wraz z projektem geotechnicznym – 2 egz.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami – 4 egz.;

- Opracowanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót) – dla przewidzianego w dokumentacji projektowej zakresu prac – 2 egz.;

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 1 egz.;

- Wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych zagospodarowania terenu.

3. Dokumentację projektową i kosztorysową należy przygotować w wersji papierowej
w ilościach wskazanych w powyższych punktach natomiast wersję elektroniczną w jednym egzemplarzu na płycie CD.

4. Dokumentacja projektowa do przygotowania w zależności od zakresu planowanych prac budowlanych pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia do organu budowlanego z elementami wykonawczymi we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz oświadczeniem o kompletności dokumentacji, zostanie opracowana w oparciu o decyzję celu publicznego, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1935 ze zm.) oraz innych przepisów wykonawczych.

Dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót) – zostanie opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zostanie opracowana w oparciu
o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 poz. 1129).

5. Dokumentację projektową należy sporządzić w zakresie zgodnym w szczególności z:

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- ustawą Prawo budowlane,

- ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

- ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

- rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

- ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- innymi, nie wymienionymi wyżej aktami prawnymi i przepisami koniecznymi do zrealizowania inwestycji, obowiązującymi normami i przepisami branżowymi, zasadami wiedzy technicznej i niniejszą umową.

6. Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokonania jednorazowego nieodpłatnego uaktualnienia kosztorysów inwestorskich w okresie do trzech lat od daty wykonania przedmiotu zamówienia (na życzenie Zamawiającego);

- złożenia w imieniu inwestora kompletnego wniosku oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia;

- uzyskanie w imieniu inwestora niezbędnych zgód właścicieli działek na wykonanie wykopów i umieszczenie w nieruchomości urządzeń kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w formie umowy oraz mapy lokalizacji projektowanej trasy stanowiący załącznik do umowy;

- wykonywania wszelkich innych opracowań, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikną w trakcie opracowywania dokumentacji;

- wykonywania wszelkich innych opracowań, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji, w przypadku konieczności wykonania budowlanych robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania;

- niezwłocznego usunięcia wszystkich uchybień, wad i nieprawidłowości w treści opracowanych dokumentacji, wynikłych w trakcie realizacji inwestycji;

- zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi 
z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

7. Przed opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy zakres prac i dokona wizji lokalnej w terenie.

§ 2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

- Terminem wykonania przedmiotu umowy jest 8 miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem ust. 3. tj. do dnia .................................

- Za datę wykonania projektu uznaje się datę podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru projektu.

- Terminem realizacji nadzoru autorskiego jest okres realizacji robót budowlanych, których dotyczyć będzie projekt. Termin ten będzie szczegółowo określony w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

§ 3

Odbiory

- Wykonawca jest zobowiązany wydać w siedzibie Zamawiającego dokumentację projektową i kosztorysową stanowiącą umówiony przedmiot odbioru:

  - projekt budowlano-wykonawczy – 4 egz. w formie papierowej, 1 egz. na płycie CD-R, bądź na innym trwałym nośniku w wersji elektronicznej, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami prawnymi w formie edytowalnej (dwg, word, exel itp.) Pliki powinny być właściwie opisane wg. ich zawartości.

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz. w formie papierowej, 1 egz. na płycie CD-R, bądź na innym trwałym nośniku w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej.

  - dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót) – 2 egz. w formie papierowej, 1 egz. na płycie CD-R, bądź na innym trwałym nośniku w wersji elektronicznej w formie edytowalnej.

  - mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych zagospodarowania terenu.

  - inne opracowania sporządzone w trakcie opracowania przedmiotu zamówienia

  - dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w teczkach kartonowych z wykazem zawartości teczki.

- Przed ostatecznym złożeniem dokumentacji projektowej należy uzyskać uzgodnienie projektu tj. przedmiotu zamówienia z Zamawiającym.

- Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu wszystkich pozycji wymienionych w ust. 1 jest protokół przekazania podpisany przez Zamawiającego sporządzony przez Wykonawcę. Dokumentacja projektowa stanowiąca umówiony przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie zupełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz jest wystarczająca do przeprowadzenia procedury przetargowej na podstawie ustawy Pzp oraz do wykonania robót budowlano–montażowych, oraz winna zawierać pisemny dowód sprawdzenia projektu, zgodnie z treścią art. 20 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane. Wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- W terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu przekazania Zamawiający podpisze protokół odbioru lub zwróci opracowanie wraz z uwagami. Jednakże w przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych określonych w niniejszej umowie.

- Po usunięciu przez Wykonawcę błędów zostanie podpisany protokół odbioru dokumentacji projektowej, który będzie podstawą do złożenia faktury.

- Za termin wykonania umowy uważa się dzień podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

§ 4

Wynagrodzenie i rozliczenie

- Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie nieprzekraczającego kwoty netto  ……………zł (słownie:………………zł), tj. brutto ………. zł (słownie: ………………. zł) w tym 23 % Vat w wysokości……………zł (słownie:………………zł)

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości 60 % kwoty określonej w §4 ust. 1 za dokumentację projektową i kosztorysową tj. ………… zł brutto, po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury na rachunek bankowy wskazany w rachunku/ fakturze przez Wykonawcę.

- Pozostałe wynagrodzenie w wysokości 40 % kwoty określonej w §5 ust. 1 za dokumentację projektową i kosztorysową, tj. ………… zł brutto, zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę bądź po upływie terminu przewidzianego na zgłoszenie sprzeciwu przez organ budowlany Starostwa Powiatowego.

§ 5

Zasady zmiany umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

- Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- Zmiany umowy mogą w szczególności dotyczyć zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku:

  - wystąpienia zdarzeń losowych, o charakterze siły wyższej, które mają wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji przedmiotu umowy;

  - w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

  - zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

  - gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie – po wykazaniu przez Wykonawcę dochowania należytej staranności w prawidłowo złożonych wnioskach, i zachowaniu wszelkich terminów do uzupełnień dokumentacji;

  - konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu    projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących);

  - problemów z uzyskaniem akceptacji przez właścicieli działek trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej po gruntach prywatnych;

  - złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą miały wpływ na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

  - wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania przez Zamawiającego realizacji umowy;

  - konieczności uregulowania wszelkich roszczeń podmiotów trzecich, związanych                                  z przedmiotem umowy, które w dacie sporządzania niniejszej umowy nie były Stronom znane;

  - niezależnych od Wykonawcy problemów w uzyskaniu odpowiednich dokumentów, zgód osób trzecich – po wykazaniu przez Wykonawcę dochowania należytej staranności w prowadzonych czynnościach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy

- W przypadkach określonych w ust. 2 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego pisemnego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne.

- Ponadto, zmiany mogą dotyczyć również:

  - zmiany sposobu realizacji umowy, w razie wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanych w ust. 2

  - zmiany dotyczące Podwykonawców,

  - zmiany wynagrodzenia, jeżeli wynika to z przepisów prawa

  - innych zmian, które są konieczne ze względu na okoliczności niezależne od Stron, w szczególności wynikających z kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonym inwestycjami przez inne podmiotu

- Zamawiający nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na zmianę umowy z powodów wskazanych powyżej.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:

  - zwłoki w wykonaniu dokumentacji w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 umowy – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki

  - zwłoki w usunięciu stwierdzonych braków lub wad w dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy;

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy;

  - wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę bez ważnych powodów - w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy;

- Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód i utraconych korzyści.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od umowy w razie:

  - realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z umową, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy i nieprzystąpieniu do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania;

  - braku rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy w terminach określonych w harmonogramie prac, stanowiący załącznik do niniejszej umowy;

  - przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy wynikającej z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, na okres powyżej 30 dni kalendarzowych;

  - niezrealizowania elementów Przedmiotu Umowy w terminach określonych w harmonogramie prac, stanowiący załącznik do niniejsze umowy.

- Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, niezależnie od podstawy prawnej, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W razie odstąpienia od umowy Strony sporządzą wspólnie protokół inwentaryzacji i odbioru prac w toku, na dzień odstąpienia. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu do sporządzenia dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego, jednostronnego sporządzenia protokołu, który będzie dla Stron wiążący. Zamawiający zastrzega, że dokonanie odbioru prac będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do tych prac, które na dzień odstąpienia mają dla Zamawiającego wartość gospodarczą.

§ 8

Gwarancja Wykonawcy

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną i przekazaną dokumentację projektową na okres 36 miesięcy od daty przekazania kompletnej dokumentacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 9

Prawa autorskie

- Projektant przenosi na Zamawiającego, w ramach ustalonego wynagrodzenia w § 4 całość autorskich praw majątkowych do utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Projektanta, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Projektanta.

- Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej, 
w ramach niniejszej umowy, dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm..), a w szczególności:

  - prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,

  - prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o	których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

    - w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji ~ zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną. zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in, poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,

    - udzielanie licencji na wykorzystanie,

    - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,

    - w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. c - wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;

  - zgodę Projektanta na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Projektanta, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2 powyżej,

  - prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Projektanta lub przez inne podmioty, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, 
o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2 i 3 powyżej.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem 
w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Projektant pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku 
z pojawieniem się takich roszczeń.

- Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania utworu. Wraz z przekazaniem utworu, Projektant zobowiązuje się przekazać umowy na podstawie których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Projektanta, również 
w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi.

§ 10

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemne w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie.

- Na potrzeby pisemnej komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą wyznacza się:

dla Zamawiającego:

Imię i Nazwisko:	………………………………………………………….

Adres:			………………………………………………………….

Telefon/ Fax::		………………………………………………………….

e-mail:			………………………………………………………….

Imię i Nazwisko:	………………………………………………………….

Adres:			………………………………………………………….

Telefon/ Fax::		………………………………………………………….

e-mail:			………………………………………………………….

Zmiana osób i adresów kontaktowych nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

§ 12

Podwykonawstwo

- Wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace związane z przedmiotem umowy samodzielnie/ oraz za pomocą podwykonawców (niepotrzebne skreślić- po wyborze Wykonawcy).

- Wykonawca powierza, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania (dalej jako „Podwykonawcy”).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, Wykonawca może w szczególności:

  - powierzyć realizację części przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;

  - wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy;

  - wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni przed zawarciem niniejszej umowy;

  - zrezygnować z Podwykonawstwa.

- W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy.

- Umowa z Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej i stanowić w szczególności, że:

  - terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,

  - w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, Inwestor zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia ograniczoną do wynagrodzenia za rzeczywiście wykonane roboty, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

  - uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są umowy powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji usług przez Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

- Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, nie spełniającej określonych w SWZ wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usług przez Podwykonawcę. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej Umowy, chyba że Zamawiający określił niższą wartość oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako nie podlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

- Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

- Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.

- Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.

- W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, Strony będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą skierować sprawę do sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego.

- Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A				Z A M A W I A J Ą C Y

…..........................................................		…......................................................